Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hemos realizados grandes avances en nuestro proyecto, a la fecha ya contamos con la página web avanzada pudiendo validar inicios de sesión y registro, también contamos con el formulario donde el usuario subira sus datos para poder contactar con un tecnico quien le sera de ayuda en su problema a la brevedad. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance |  |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Analizar y proponer soluciones informáticas | Análisis de Requerimientos: Identificar y documentar las necesidades y requisitos del sistema para conectar usuarios con técnicos. | Herramientas de análisis, documentación | 1 semana | Enrique Vargas | Asegurarse de captar todos los requerimientos del cliente. | Completado. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Ningún ajuste |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación del Proyecto: Definir la estructura del proyecto, establecer hitos y asignar tareas. | Herramientas de planificación | 1 semana | Enrique Vargas, Felipe Cáceres | Incluir revisiones periódicas del plan. | Completado | Ningún ajuste |
| Diseñar y construir modelos de datos y soluciones sistémicas | Diseño de la Interfaz de Usuario (UI): Crear los bocetos y prototipos de la interfaz en Laravel para registro, login, citas, y ver citas. | Software de diseño gráfico, prototipos | 2 semana | Felipe Cáceres | Considerar la usabilidad y accesibilidad en el diseño. | Completado | Ningún ajuste |
| Diseñar y construir modelos de datos y soluciones sistémicas | Arquitectura del Sistema: Diseñar la arquitectura del sistema en Laravel, incluyendo la estructura de los componentes y la base de datos MySQL. | UML, diagramas de arquitectura | 2 semana | Enrique Vargas | Validar la arquitectura con las funcionalidades requeridas. | Completado | Ningún ajuste |
| Desarrollar soluciones de software y bases de datos | Configuración del Entorno de Desarrollo: Configurar XAMPP para el servidor, MySQL como base de datos, y Laravel como framework. | IDE, XAMPP, MySQL, Laravel | 1 semana | Enrique Vargas | Asegurar que todo el equipo tenga el mismo entorno. | Completado | Ningún ajuste |
| Desarrollar soluciones de software y bases de datos | Implementación de la Funcionalidad de Agenda: Programar la agenda para la gestión de citas entre usuarios y técnicos. | IDE, XAMPP, MySQL, Laravel | 3 semana | Enrique Vargas | Coordinar con Felipe para la integración de funcionalidades. | Completado | Ningún ajuste |
| Desarrollar soluciones de software y bases de datos | Implementación de Autenticación: Configurar la autenticación de usuarios y técnicos utilizando Laravel Auth y la base de datos MySQL. | Laravel Auth, MySQL | 2 semana | Enrique Vargas | Asegurar la seguridad y protección de datos. | Completado | Ningún ajuste |
| Desarrollar soluciones de software y bases de datos | Desarrollo del Sistema de Valoraciones: Implementar el sistema de valoraciones para que los usuarios califiquen a los técnicos. | IDE, Laravel, MySQL | 2 semana | Enrique Vargas | Verificar que las valoraciones se almacenen correctamente. | En curso | Ningún ajuste |
| Realizar pruebas de software | Pruebas Unitarias e Integración: Realizar pruebas de todas las funcionalidades del sistema, incluyendo la agenda, autenticación, y valoraciones. | Herramientas de testing (PHPUnit) | 2 semana | Enrique Vargas, Felipe Cáceres | Documentar los resultados de las pruebas. | En curso | Ningún ajuste |
| Realizar pruebas de software | Pruebas de Usabilidad: Realizar pruebas con usuarios reales para evaluar la usabilidad del sistema de citas. | Usuarios de prueba | 1 semana | Felipe Cáceres | Realizar ajustes basados en el feedback. | En curso | Ningún ajuste |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | Despliegue del Proyecto: Preparar el entorno de producción en XAMPP y MySQL para el lanzamiento. | XAMPP, MySQL, Laravel | 1 semana | Felipe Cáceres | Asegurarse de que la aplicación esté optimizada. | En curso | Ningún ajuste |
| Gestionar proyectos informáticos | Soporte Post-Lanzamiento: Brindar soporte para resolver problemas y realizar mejoras tras el lanzamiento de la plataforma. | Herramientas de soporte | 2 semana | Enrique Vargas, Felipe Cáceres | Documentar todos los problemas y soluciones. | En curso | Ningún ajuste |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. La experiencia en el uso de herramientas como Laravel, XAMPP y MySQL me ha permitido implementar funcionalidades clave como la gestión de usuarios, citas y autenticación de manera eficiente. Sin embargo, uno de los factores que ha dificultado el desarrollo ha sido la necesidad de aprender aspectos más avanzados de la arquitectura y vistas en Laravel, los cuales no había abordado en profundidad antes. Para superar estas dificultades, he dedicado tiempo adicional a investigar y practicar con tutoriales y documentación

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Al inicio del proyecto, comenzamos trabajando con Angular para el desarrollo de la plataforma, pero debido a fallos recurrentes en la integración con nuestra base de datos y problemas de compatibilidad con algunas funcionalidades, decidimos cambiar a Laravel. Este ajuste fue necesario para garantizar una mejor estabilidad y facilitar el desarrollo, ya que Laravel ofrecía una integración más sencilla con nuestro entorno basado en XAMPP y MySQL, lo que nos permitió avanzar de manera más ágil.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Hasta el momento, no hemos iniciado las actividades de testeo, ya que hemos estado enfocando nuestros esfuerzos en la implementación de funcionalidades y en resolver problemas técnicos relacionados con la migración de Angular a Laravel. Para avanzar en estas actividades sin afectar el proyecto APT

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.